OBBIETTIVO n. 1-2026 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO ponderazione 27%

| Titolo obiettivo | Descrizione | Indicatori | Misurabilità (tempi) | Indicatori di risultato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Completamento dell’intervento PNRR “Isole Verdi 5A – pontili galleggianti” | Completamento delle attività tecniche, amministrative e contabili di competenza del Settore relative all’intervento, comprendenti il controllo dell’esecuzione, la contabilità finale, le verifiche e certificazioni conclusive, le liquidazioni e la rendicontazione sulle piattaforme previste. | - completamento e verifica delle lavorazioni; - acquisizione della documentazione finale dell’appaltatore e della direzione lavori; - approvazione della contabilità finale e del certificato conclusivo previsto; - adozione degli atti di liquidazione; - caricamento e aggiornamento della documentazione su ReGiS e sulle altre piattaforme di monitoraggio. | - entro il 31 luglio 2026: completamento delle verifiche sulle lavorazioni e acquisizione della documentazione finale; - entro il 31 agosto 2026: approvazione degli atti tecnico-contabili conclusivi; - entro il 30 ottobre 2026: completamento delle attività di rendicontazione di competenza del Comune. | Completamento entro il 31 ottobre 2026 del 100% degli adempimenti tecnico-amministrativi e di rendicontazione di competenza del Settore, per i quali sia stata resa disponibile la necessaria documentazione da parte dei soggetti esterni. |