OBBIETTIVO n. 4-2026 SETTORE TECNICO MANUTENTIVO ponderazione 18%

| Titolo obiettivo | Descrizione | Indicatori | Misurabilità (tempi) | Indicatori di risultato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Completamento dell’iter tecnico-amministrativo per l’approvazione del progetto relativo al molo di Cala Spalmatoio | Completamento dell’iter tecnico-amministrativo per l’approvazione del progetto relativo al molo di Cala Spalmatoio Descrizione dell’obiettivo Completamento delle attività tecniche e amministrative di competenza del Settore finalizzate all’approvazione del progetto relativo all’intervento sul molo di Cala Spalmatoio, finanziato dalla Regione Toscana, mediante verifica della documentazione progettuale, acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessari e predisposizione degli atti conclusivi. | - verifica della completezza e della conformità della documentazione progettuale trasmessa; - individuazione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari; - indizione e gestione della conferenza di servizi; - richiesta e acquisizione delle eventuali integrazioni progettuali; | - entro il 31 luglio 2026: completamento della verifica documentale e indizione della conferenza di servizi; - entro il 15 agosto 2026: completamento delle attività istruttorie e acquisizione delle eventuali integrazioni richieste; - entro il 15 settembre 2026: predisposizione e adozione del provvedimento conclusivo, qualora siano stati acquisiti tutti i pareri necessari. | Completamento entro il 15 settembre 2026 del 100% degli adempimenti tecnici e amministrativi di competenza del Settore, con approvazione del progetto ove siano stati acquisiti nei termini i pareri e gli atti di assenso delle amministrazioni esterne coinvolte. |